Phụ lục 1

Các văn bản triển khai công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

trên địa bàn thị xã

| TT | Số ký hiệu | Ngày, tháng | Nội dung văn bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2236/QĐ-UBND | 21/9/2020 | về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong đó quy định cụ thể các nội dung về các thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng |
| 2 | 1357/QĐ-UBND | 29/6/2020 | về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã |
| 3 | 334/UBND-QLĐT | 09/3/2021 | về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn thị xã Ba Đồn |
| 4 | 37/UBND-QLĐT | 10/01/2022 | V/v rà soát, báo cáo việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã Ba Đồn |
| 5 | 65/UBND-QLĐT | 13/01/2022 | về việc thực hiện công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư và công bố quy hoạch đối với các quy hoạch chi tiết trên địa bàn Thị xã |
| 6 | 779/UBND-QLĐT | 10/5/2021 | về việc phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn |
| 7 | 1311/UBND | 22/9/2020 | về tăng cường kiểm tra, quản lý xây dựng đối với các chủ đầu tư được cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Ba Đồn |
| 8 | 478/UBND | 20/4/2020 | về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã |
| 9 | 1455/UBND | 30/07/2021 | Về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã Ba Đồn |
| 10 | 228/UBND | 09/02/2021 | về Công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021 |
| 11 | 713/UBND | 05/05/2021 | về việc Chấn chỉnh về việc tham mưu một số nội dung trong công tác phê duyệt dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 12 | 1516/UBND | 10/08/2021 | về việc chấn chỉnh việc tập kết vật liệu tại các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã |
| 13 | 1644/UBND | 24/08/2021 | về việc đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng |
| 14 | 1983/UBND | 06/10/2021 | Về việc thực hiện công tác đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã |
| 15 | 2182/UBND-QLĐT | 04/11/2021 | Về việc kiện toàn và ra quân xử lý các tổ quản lý trật tự đô thị của các xã, phường trên địa bàn thị xã |
| 16 | 566/UBND | 08/04/2022 | về việc nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, dự án ngành giao thông xây dựng trên địa bàn thị xã |
| 17 | 749/UBND | 11/05/2022 | về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, phường |
| 18 | 1212/UBND | 13/07/2022 | về việc Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và đất đai năm 2022 |
| 19 | 1429/UBND | 08/08/2022 | về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, các đơn vị thi công xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn |
|  |  |  | Và các văn bản triển khai khác. |

Phụ lục 2

Danh mục hồ sơ thẩm định, phê duyệt quy hoạch

| TT | Tên quy hoạch | Số Quyết định | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm 2020 |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh Quy hoạch phát triển quỹ đất tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 978/QĐ-UBND | 18/5/2020 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết dự án Phát triển nuôi cá nước ngọt, tỷ lệ 1/500 | 1237/QĐ-UBND | 9/6/2020 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng phức hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Ngọc, tỷ lệ 1/500 | 1515/QĐ-UBND | 14/7/2020 |
| 4 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc tuyến đường Tỉnh lộ 559B, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 1573/QĐ-UBND | 20/7/2020 |
| 5 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 1801/QĐ-UBND | 14/8/2020 |
| 6 | Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà thờ Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 2017/QĐ-UBND | 31/8/2020 |
| 7 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án tạo và phát triển quỹ đất tại khu vực phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 2114/QĐ-UBND | 8/9/2020 |
| 8 | Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tổ dân phố Tân Mỹ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 2281/QĐ-UBND | 24/09/2020 |
| 9 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư và đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 3046/QĐ-UBND | 15/12/2020 |
| 10 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư OM3, OM4 thuộc quy hoạch phân khu phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 3059/QĐ-UBND | 16/12/2020 |
| 11 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 1801/QĐ-UBND | 14/8/2020 |
| 12 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 1801/QĐ-UBND | 14/8/2020 |
| Năm 2021 |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển quỹ đất xứ đồng Cồn Đò thuộc tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 83/QĐ-UBND | 12/01/2021 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tổng hợp tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 403/QĐ-UBND | 9/2/2021 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư cầu Bánh Tét, khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 464/QĐ-UBND | 3/3/2021 |
| 4 | quy hoạch chi tiết Sân vận động phường Quảng Phong, tỷ lệ 1/500 | 675/QĐ-UBND | 1/4/2021 |
| 5 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực dưới Hợi thôn Vân Bắc, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 754/QĐ-UBND | 13/4/2021 |
| 6 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư khu vực dưới Quý, dưới Cường thôn Vân Trung, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 753/QĐ-UBND | 13/04/2021 |
| 7 | Quy hoạch chi tiết Trung tâm dịch vụ vùng Nam của Công ty TNHH Thương mại TH Bình Minh | 764/QĐ-UBND | 15/4/2021 |
| 8 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc bờ sông Gianh, tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 828/QĐ-UBND | 23/4/2021 |
| 9 | Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 1278/QĐ-UBND | 24/6/2021 |
| 10 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 1674/QĐ-UBND | 27/07/2021 |
| 11 | Quy hoạch chi tiết Khu đất nhà văn hóa thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 2428/QĐ-UBND | 29/09/2021 |
| 12 | Quy hoạch chi tiết hạ tầng khu dân cư phía Đông Nam phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 2741/QĐ-UBND | 19/10/2021 |
| 13 | Quy hoạch chi tiết Nhà máy kinh doanh nước đóng chai đá viên tinh khiết Biển Xanh tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 2780/QĐ-UBND | 21/10/2021 |
| 14 | Quy hoạch chi tiết Hồ cảnh quan Vĩnh Phước và Nuôi cá nước ngọt, tỷ lệ 1/500 | 2779/QĐ-UBND | 21/10/2021 |
| 15 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 3690/QĐ-UBND | 31/12/2021 |
| 16 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 3698/QĐ-UBND | 31/12/2021 |
| 17 | Quy hoạch chi tiết Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 3374/QĐ-UBND | 09/12/2021 |
| Năm 2022 |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và vui chơi giải trí Cocoland, tỷ lệ 1/500 | 118/QĐ-UBND | 17/01/2022 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 359/QĐ-UBND | 24/02/2022 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tiên Phong | 465/QĐ-UBND | 17/03/2022 |
| 4 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực vùng Đồng Mua, xóm Cầu (giai đoạn 2) và Trục đường trong khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Xóm Cầu, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 502/QĐ-UBND | 23/03/2022 |
| 5 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên lễ hội đình làng Phan Long, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 1168/QĐ-UBND | 28/06/2022 |
| 6 | Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa TDP 1, phường Quảng Phong,thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 1199/QĐ-UBND | 30/06/2022 |
| 7 | Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa TDP 3, phường Quảng Phong,thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 1201/QĐ-UBND | 30/06/2022 |
| 8 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng xăng dầu và các dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Thương mại và Xăng dầu Minh Hiếu | 1674/QĐ-UBND | 29/08/2022 |
| 9 | Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu tái cư xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | 1722/QĐ-UBND | 05/09/2022 |
| 10 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư vùng dưới ông Cử, phần Tư và phần Hói Ngoài, thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | 1798/QĐ-UBND | 09/09/2022 |
| 11 | iều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu A, C và HLAT1, CX1 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Dự án tạo và phát triển quỹ đất tại khu vực phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 | 1973/QĐ-UBND | 29/09/2022 |
| 12 | Điều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu KD6, KD7, LK6 thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc tuyến đường 36m đoạn từ khu đất CXCQ12, CXCQ13 đến khu đất NT2 và CXCQ17 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao | 2069/QĐ-UBND | 14/10/2022 |

| PHỤ LỤC 3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN DỰ ÁN | QUY MÔ ĐẦU TƯ | DIỆN TÍCH (Ha) | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Tỷ đồng) | THỜI GIAN THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TẠO RA (m2) |
| I | CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DO HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía Đông tổ dân phố Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 15,0 | 112,798 | Năm 2020 - 2025 | Dự án đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp. | 26.067,55 |
| 2 | Hạ tầng Khu dân cư phía Nam đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn | Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 9,9 | 115,0 | Năm 2021 - 2023 | Đang thực hiện lập dự án đầu tư. | 34.043,28 |
| 3 | Phát triển quỹ đất khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn | Đầu tư xây dựng các hạng mục: đường giao thông; san nền; cấp điện; cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, kè bảo vệ, cống bản, tuyến đường kết nối đường Lê Lợi. | 5,19 | 59,807 | Năm 2020 - 2023 | Dự án đang triển khai thi công xây lắp với khối lượng ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2 | 22.168,39 |
| 4 | Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ QL12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 9,9 | 100,0 | Năm 2019 - 2024 | Đã thi công hoàn thành hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện. Khối lượng ước đạt 80% giá trị hợp đồng, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2 | 59.400 |
| 5 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 15,0 | 140,0 | Năm 2019 - 2024 | Gói thầu xây lắp số 2 đã thi công hạng mục đường giao thông, thoát nước mưa, cấp điện Khối lượng ước đạt 50% giá trị hợp đồng gói số 2. Gói thầu xây lắp số 1 đã thi công hạng mục đường giao thông một số tuyến Khối lượng ước đạt 20% giá trị hợp đồng gói số 2. Đạt 30% khối lượng toàn dự án. | 75.000 |
| II | CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DO HĐND THỊ XÃ PHÊ DUYỆT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Nam tỉnh lộ 559 thôn Vĩnh Phước Đông, xã Quảng Lộc (GĐ 1) | Đầu tư xây dựng hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 4,8 | 39,0 | Năm 2020 - 2022 | Dự án đã hoàn thành thi công xây lắp, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2. | 18.114,14 |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (GĐ1) | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm San nền, đường giao thông, cấp nước sạch, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng. | 3,56 | 34,0 | Năm 2020 - Năm 2024 | Dự án đã thực hiện ước đạt 70% giá trị hợp đồng (bao gồm các hạng mục: san nền, nền đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước). Hiện nay đang tạm dừng do vướng mắc GPMB. | 17.114,06 |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (GĐ2) | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 4,5 | 51,0 | Năm 2020 - 2024 | Đã phê duyệt Dự án đầu tư số 825/UBND ngày 23/4/2021 của UBND thị xã tuy nhiên nay đang tạm dừng do GĐ1 chưa GPMB. | 21.875,27 |
| 4 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long thị xã Ba Đồn (giai đoạn 2) | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 4,9 | 28,0 | Năm 2020 - 2024 | Đã lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và ký kết hợp đồng ngày 16/9/2021. Hiện nay đang thực hiện định giá đất để áp giá đền bù giải phóng mặt bằng. | 21.862,85 |
| 5 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn | Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh với diện tích 4,07ha | 4,07 | 22,0 | Năm 2020 - 2023 | Đã thi công hoàn thành ước đạt 90% giá trị hợp đồng. Hiện nay đang thực hiện các bước để đấu giá quyền SDĐ lần 1 | 10.407,80 |
| 6 | Phát triển quỹ đất điểm dân cư nông thôn, thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: đường giao thông, hệ thống cấp điện sinh hoạt, mương thoát nước. | 0,65 | 3,0 | Năm 2021 - 2023 | Đã hoàn thành thi công xây lắp. Hiện nay đang thực hiện các bước để đấu giá quyền SDĐ lần 1 | 3.919,70 |
| 7 | Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía Bắc tuyến đường tỉnh lộ 559B xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (GĐ 1) | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 4,9 | 59,0 | Năm 2020 - 2023 | Dự án đang thực hiện bước lập bản vẽ thi công và dự toán. | 24.068 |
| 8 | Hạ tầng khu dân cư phía Bắc TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh. | 4,8 | 42,0 | Năm 2020 - 2023 | Dự án đang thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | 22.498,88 |
| 9 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Minh Phượng và Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (GĐ 1) | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục cần thiết khác. | 4,97 | 75,0 | Năm 2020 - 2024 | Dự án đang thực hiện lập dự án đầu tư | 25.910,16 |
| 10 | Hạ tầng KDC dọc bờ Sông Gianh, TDP Cầu phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. | San nền, đường giao thông, kè gia cố, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và cầu qua kênh Xuân Hưng nối với Nam Hùng Vương Ba Đồn. | 4,2 | 119,0 | Năm 2021 - 2023 | Đang thực hiện bước lựa chọn đơn vị khảo sát, lập bản vẽ thi công và dự toán | 13.824,01 |
| 11 | Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, kè gia cố, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục cần thiết khác. | 4,9 | 66,0 | Năm 2021 - 2023 | Dự án đang thực hiện lập dự án đầu tư | 16.605,13 |
| 12 | Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn (GĐ 1). | Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: đường giao thông, hệ thống cấp điện. | 3,2 | 11,0 | Năm 2021 - 2023 | Đang tạm ngưng thực hiện do liên quan đến vấn đề nguồn vốn và vướng mắc công tác GPMB | 20.548,10 |

| PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TỪ NĂM 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Tổng số lô tạo ra từ dự án | Tổng số lô trúng đấu giá | Giá khởi điểm (đồng) | Giá trúng đấu (đồng) | Tổng số lô còn lại | Ước tính giá khởi điểm các lô còn lại (đồng) |
| I. Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch khu dân cư Vùng Sác, khu vực I thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung | Xã Quảng Trung | 8 | 8 | 2.145.000.000 | 3.502.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Xã Quảng Văn | 127 | 48 | 12.983.000.000 | 13.594.253.680 | 79 | 20.184.000.000 |
| 4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đồng Mua, xóm Cầu (Giai đoạn 2) | Phường Quảng Thuận | 26 | 26 | 16.617.000.000 | 29.736.577.000 | 0 | 0 |
| 5 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư Diên Phúc, phường Quảng Phúc | Phường Quảng Phúc | 7 | 7 | 3.446.000.000 | 3.819.000.000 | 0 | 0 |
| 6 | Quy hoạch khu dân cư TDP Chính Trực và Quy hoạch chi tiết khu dân cư TDP Trường Sơn | Phường Quảng Long | 48 | 38 | 9.168.000.000 | 13.361.418.000 | 10 | 2.925.000.000 |
| 7 | Phát triển quỹ đất phía Bắc phường Quảng Long | Phường Quảng Phong | 104 | 104 | 53.016.000.000 | 106.084.057.789 | 0 | 0 |
| 8 | Phát triển quỹ đất TDP6-7 phường Quảng Phong và 01 thửa đất ở nhà văn hóa Tân Xuân | Phường Quảng Long | 97 | 97 | 107.985.000.000 | 181.174.053.300 | 0 | 0 |
| Tổng cộng: |  |  | 417 | 328 | 205.360.000.000 | 351.271.359.769 | 89 | 23.109.000.000 |
| II. Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Xã Quảng Văn | 79 | 69 | 17.577.000.000 | 19.631.735.000 | 10 | 3.769.000.000 |
| 2 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Phường Quảng Long | 112 | 112 | 93.579.000.000 | 168.986.996.000 | 0 | 0 |
| 3 | Khu dân cư phía sau trường THCS Nam Thủy, xã Quảng Thủy | Xã Quảng Thủy | 3 | 3 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | 0 |
| 4 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Lần 2) | Phường Quảng Long | 27 | 27 | 20.479.000.000 | 32.007.000.000 | 0 |  |
| 5 | Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Phường Quảng Phúc | 62 | 47 | 29.686.000.000 | 38.045.285.000 | 15 | 9.539.000.000 |
| 6 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn (Giai đoạn 01) | Phường Ba Đồn | 181 | 9 | 31.093.000.000 | 42.115.500.000 | 40 | 60.000.000.000 |
| 7 | 08 thửa đất thuộc dự án Quy hoạch chi tiết khu dân cư TDP Tiền Phong và 09 thửa đất thuộc dự án Quy hoạch chi tiết TDP Chính Trực, phường Quảng Long | Phường Quảng Long | 17 | 17 | 9.555.000.000 | 11.196.600.000 | 0 | 0 |
| Tổng cộng: |  |  | 481 | 284 | 202.659.000.000 | 312.673.116.000 | 65 | 73.308.000.000 |
| III. Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Tây Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Phường Quảng Long | 71 | 71 | 62.810.000.000 | 150.386.239.867 | 0 | 0 |
| 2 | Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Nam tỉnh lộ 559 thôn Vĩnh Phước Đông xã Quảng Lộc | Xã Quảng Lộc | 69 | 59 | 60.470.000.000 | 135.658.338.000 | 10 | 15.000.000.000 |
| 3 | 12 thửa đất thôn La Hà Nam xã Quảng Văn | Xã Quảng Văn | 12 | 12 | 3.769.000.000 | 7.192.700.000 | 0 | 0 |
| 4 | 15 thửa đất thuộc TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc | Phường Quảng Phúc | 15 | 15 | 9.539.000.000 | 12.066.668.000 | 0 | 0 |
| 5 | 16 thửa đất thuộc thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc | Xã Quảng Lộc | 16 | 16 | 22.400.000.000 | 59.531.422.000 | 0 | 0 |
| 6 | 04 thửa đất ở xen cư và 15 thửa thuộc dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên | Xã Quảng Tiên | 19 | 19 | 7.440.000.000 | 13.368.308.000 | 0 | 0 |
| 7 | 63 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất Tổ dân phố Tân Mỹ | Phường Quảng Phúc | 63 | 37 | 40.839.000.000 | 43.049.035.000 | 26 | 31071000000 |
| 8 | 48 thửa đất ở thuộc dự án: Khu dân cư phía Tây Bắc phường Quảng Long (đấu lần 2) | Phường Quảng Long | 48 | 48 | 29.015.000.000 | 45.559.686.000 | 0 |  |
| 9 | 17 thửa 559 Vĩnh Phước và 01 thửa Vĩnh Lộc (lần 2) | Xã Quảng Lộc | 17 | 18 | 20.430.000.000 | 27.042.100.000 | 0 | 0 |
| Tổng cộng: |  |  | 330 | 295 | 256.712.000.000 | 493.854.496.867 | 36 | 46.071.000.000 |